BLUEPRINT DỰ ÁN ĐỒ ÁN 2

Xây dựng hệ thống Data Pipeline

& Ứng dụng Tra cứu Phân tích Thị trường

Chứng khoán Việt Nam Đa nguồn

| Sinh viên: | [Tên sinh viên] |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: | [Tên giảng viên] |
| Thời gian: | 15 tuần — [Năm học] |

# Mục lục

Mục lục	1

1. Tổng quan đề tài	1

1.1 Tên đề tài	1

1.2 Bài toán & động lực	1

1.3 Bảng đánh giá tiêu chí dữ liệu	1

2. Kiến trúc hệ thống	1

2.1 Tổng quan 5 tầng	1

2.2 Luồng dữ liệu (Data Flow)	1

3. Thiết kế dữ liệu	1

3.1 Các nguồn và đặc điểm	1

3.2 Star Schema — Data Warehouse	1

Fact tables	1

Dimension tables	1

3.3 Data Lake — cách tổ chức thư mục	1

4. Tech Stack & Công cụ	1

4.1 Bảng công cụ đầy đủ	1

5. Cấu trúc thư mục dự án	1

6. Kế hoạch 15 tuần	1

7. Chi tiết thu thập dữ liệu	1

7.1 Luồng 1 — Dữ liệu có cấu trúc: Giá giao dịch (OHLCV)	1

7.1.1 Nguồn dữ liệu	1

7.1.2 Format dữ liệu nhận về	1

7.1.3 Quy trình xử lý	1

7.1.4 Xử lý tình huống đặc biệt	1

7.1.5 Schema bảng fact_price	1

7.2 Luồng 2 — Dữ liệu phi cấu trúc: Tin tức tài chính	1

7.2.1 Nguồn dữ liệu	1

7.2.2 Kiến trúc Scrapy Spider	1

7.2.3 Trích xuất mã CK từ nội dung tin	1

7.2.4 Làm sạch văn bản	1

7.2.5 Chống trùng lặp và theo dõi tiến độ	1

7.2.6 Schema bảng lưu tin tức	1

7.3 Luồng 3 — Dữ liệu bán cấu trúc: Báo cáo tài chính PDF	1

7.3.1 Nguồn dữ liệu và phạm vi	1

7.3.2 Cấu trúc điển hình của một BCTC PDF	1

7.3.3 Quy trình trích xuất bằng pdfplumber	1

7.3.4 Thách thức và cách giải quyết	1

7.3.5 Schema bảng fact_financial	1

7.4 Airflow DAG — Điều phối 3 luồng	1

7.5 NLP Sentiment — Phân tích cảm xúc tin tức	1

7.5.1 Lựa chọn mô hình	1

7.5.2 Quy trình phân tích	1

7.5.3 Đánh giá chất lượng	1

8. dbt Models — Transform & Chỉ số	1

9. Giao diện Web (React + FastAPI)	1

9.1 Các trang chính	1

9.2 Các REST API endpoint	1

10. Kiểm thử & Đánh giá chất lượng	1

10.1 Các loại test	1

10.2 KPI đánh giá dự án	1

11. Quản lý rủi ro	1

12. Kết quả mong đợi khi bảo vệ	1

# 1. Tổng quan đề tài

## 1.1 Tên đề tài

Xây dựng hệ thống Data Pipeline & Ứng dụng tra cứu phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam từ dữ liệu đa nguồn

## 1.2 Bài toán & động lực

Thị trường chứng khoán Việt Nam sinh ra khối lượng dữ liệu khổng lồ mỗi ngày từ nhiều nguồn, nhưng các nguồn này hiện tại được lưu trữ riêng lẻ, khó kết hợp để phân tích. Dự án xây dựng:

- Hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu tự động (Data Pipeline)

- Kho dữ liệu trung tâm (Data Warehouse) tích hợp 3 loại dữ liệu

- Giao diện tra cứu và phân tích tích hợp cho người dùng cuối

## 1.3 Bảng đánh giá tiêu chí dữ liệu

| Tiêu chí | Hiện diện trong dự án này |
| --- | --- |
| Lớn | Dữ liệu giá tick theo phút từ nhiều mã CK × nhiều năm + BCTC toàn bộ DN niêm yết |
| Phân tán | 3 nguồn độc lập: API, Scrapy, file Excel/PDF — chưa kết hợp |
| Đa dạng cấu trúc | Structured (OHLCV) + Semi-structured (PDF/Excel) + Unstructured (text tin tức) |
| Có giá trị khai thác | Xu hướng giá, phân tích cơ bản + kỹ thuật, cảm xúc thị trường |

# 2. Kiến trúc hệ thống

## 2.1 Tổng quan 5 tầng

Tầng 1 — Ingestion (Thu thập)

• Nguồn 1: TCBS / SSI API → dữ liệu giá OHLCV (JSON) — có cấu trúc

• Nguồn 2: Cafef.vn → tin tức tài chính (Scrapy crawl HTML) — phi cấu trúc

• Nguồn 3: BCTC doanh nghiệp niêm yết → file PDF tải từ HOSE/HNX — bán cấu trúc

Tầng 2 — Raw Storage (Data Lake)

• Toàn bộ dữ liệu thô lưu dạng Parquet / JSON / PDF

• Tổ chức theo partition: source / date / ticker

• Công cụ: thư mục local

Tầng 3 — Transform & Data Warehouse

• Parse PDF BCTC → trích bảng số liệu (pdfplumber)

• Tính chỉ số kỹ thuật: MA, RSI, MACD, Bollinger Bands (Pandas)

• NLP sentiment phân tích cảm xúc tin tức (VnCoreNLP / PhoBERT)

• Star Schema trong PostgreSQL + TimescaleDB

• Công cụ: dbt Core để quản lý SQL transform

Tầng 4 — Orchestration

• Apache Airflow lập lịch và giám sát toàn bộ pipeline

• 3 DAG riêng: giá giao dịch (daily), tin tức (daily), BCTC (quarterly)

• Cảnh báo tự động khi pipeline lỗi qua email

Tầng 5 — Serving (Web Application)

• FastAPI backend: REST API trả dữ liệu từ PostgreSQL

• React frontend: tra cứu mã CK, biểu đồ kỹ thuật, tin tức liên quan

• Chat RAG đơn giản dùng LangChain + Gemini API free tier

## 2.2 Luồng dữ liệu (Data Flow)

| Bước | Hoạt động | Output |
| --- | --- | --- |
| 1 | Airflow trigger DAG giá hàng ngày lúc 18:30 | File Parquet thô lưu Data Lake |
| 2 | Airflow trigger DAG tin tức hàng ngày lúc 19:00 | JSON tin lưu Data Lake |
| 3 | Airflow trigger DAG BCTC hàng quý (theo lịch HOSE) | PDF + bảng số liệu lưu Data Lake |
| 4 | dbt run: transform tất cả model | Bảng đã làm sạch trong Data Warehouse |
| 5 | NLP job: phân tích sentiment tin tức | Score cảm xúc lưu vào Data Warehouse |
| 6 | FastAPI serve dữ liệu → React hiển thị | Giao diện người dùng cuối |

# 3. Thiết kế dữ liệu

## 3.1 Các nguồn và đặc điểm

| Nguồn | Loại | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| TCBS / SSI API | Structured | OHLCV, khối lượng, giá điều chỉnh — JSON, cập nhật hàng ngày |
| Cafef.vn | Unstructured | Tiêu đề, nội dung, ngày đăng, mã CK liên quan — crawl HTML |
| BCTC DN niêm yết | Semi-structured | Tài chính PDF từ HOSE/HNX: KQKD, CĐKT, LCTT |

## 3.2 Star Schema — Data Warehouse

Các bảng chính trong PostgreSQL (TimescaleDB cho fact_price):

### Fact tables

| Bảng | Mô tả |
| --- | --- |
| fact_price | OHLCV theo ngày — time-series, index theo (date, ticker_id) |
| fact_financial | Chỉ số tài chính theo quý: EPS, PE, ROE, ROA, nợ vay |
| fact_news_sentiment | Tin tức + score sentiment theo ngày, liên kết mã CK |

### Dimension tables

| Bảng | Mô tả |
| --- | --- |
| dim_ticker | Mã CK, tên DN, ngành, sàn (HOSE/HNX), vốn hóa |
| dim_date | Lịch đầy đủ (năm, quý, tháng, tuần, ngày, có nghỉ lễ không) |
| dim_industry | Mã ngành ICB, tên ngành các cấp (L1, L2, L3) |
| dim_source | Nguồn dữ liệu, URL, loại, lần cập nhật gần nhất |

## 3.3 Data Lake — cách tổ chức thư mục

data-lake/ ├── raw/ │ ├── price/date=2024-01-15/VNM.parquet │ ├── news/date=2024-01-15/cafef_001.json │ └── financial/ticker=VNM/Q3_2024.pdf └── processed/ ├── price/ # Parquet đã làm sạch ├── financial/ # Bảng số liệu trích từ PDF └── news/ # Text đã tokenize + sentiment

# 4. Tech Stack & Công cụ

## 4.1 Bảng công cụ đầy đủ

| Tầng | Công cụ | Phiên bản | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingestion | Python + Scrapy | 3.11 / 2.11 | Miễn phí |
| Ingestion | Requests / httpx | latest | Miễn phí |
| Ingestion | pdfplumber | 0.10 | Miễn phí |
| Storage | MinIO | RELEASE.2024 | Miễn phí (local) |
| Storage | PostgreSQL | 16 | Miễn phí |
| Storage | TimescaleDB | 2.x | Miễn phí (extension) |
| Transform | dbt Core | 1.8 | Miễn phí |
| Transform | Pandas | 2.x | Miễn phí |
| NLP | VnCoreNLP | 1.2 | Miễn phí (research) |
| Orch. | Apache Airflow | 2.9 | Miễn phí |
| Backend | FastAPI | 0.111 | Miễn phí |
| Frontend | React + Recharts | 18 / 2.x | Miễn phí |
| [Tùy chọn] | LangChain + Gemini | 0.2 / Flash | Gemini free tier |

Tổng chi phí hạ tầng: 0 đồng — toàn bộ chạy trên máy tính cá nhân (RAM 8 GB là đủ). Không cần mua server hay cloud.

# 5. Cấu trúc thư mục dự án

stock-pipeline/ ├── dags/ │ ├── dag_price.py # DAG thu thập giá hàng ngày │ ├── dag_news.py # DAG crawl tin tức │ └── dag_financial.py # DAG xử lý BCTC theo quý ├── ingestion/ │ ├── fetch_price.py # Gọi TCBS/SSI API │ ├── crawl_news.py # Scrapy spider Cafef │ └── parse_pdf.py # pdfplumber trích BCTC ├── transform/ │ ├── dbt/ # dbt project (models, tests, docs) │ └── nlp_sentiment.py # VnCoreNLP xử lý tin tức ├── warehouse/ │ ├── schema.sql # DDL toàn bộ bảng │ └── seed/ # Dữ liệu mã ngành, dim_date ├── backend/ # FastAPI │ ├── main.py │ └── routers/ticker.py, news.py, financial.py ├── frontend/ # React app │ └── src/pages/, components/ ├── data-lake/ # Thư mục dữ liệu thô ├── tests/ ├── docker-compose.yml # Airflow + PostgreSQL + MinIO └── README.md

# 6. Kế hoạch 15 tuần

| Tuần | Giai đoạn | Nhiệm vụ chính | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát | Nghiên cứu TCBS API, cấu trúc PDF BCTC, thiết kế sơ đồ tổng thể | Sơ đồ kiến trúc & ERD |
| 2 | Thiết kế | Thiết kế schema PostgreSQL, tạo repo GitHub, cài Docker | schema.sql, docker-compose |
| 3 | Ingestion | Viết fetch_price.py: gọi API lấy OHLCV 50 mã CK | Script + dữ liệu 1 năm |
| 4 | Ingestion | Viết crawl_news.py (Scrapy Cafef), lưu JSON ra Data Lake | Spider chạy được, đủ đúng |
| 5 | Ingestion | Viết parse_pdf.py: trích bảng số liệu từ PDF BCTC 20 DN | Bảng số liệu trích được |
| 6 | Pipeline | Cài Airflow, viết 3 DAG, test chạy thủ công từng DAG | 3 DAG chạy thành công |
| 7 | Transform | Cài dbt, viết staging models, test dữ liệu đầu ra | dbt docs + tests pass |
| 8 | Transform | Viết dbt models chỉ số kỹ thuật: MA7/20/50, RSI14, MACD | Bảng fact_technical đầy đủ |
| 9 | NLP | Cài VnCoreNLP, viết nlp_sentiment.py, nạp score vào DW | Score sentiment cho 1.000 tin |
| 10 | Backend | Khởi tạo FastAPI, viết endpoint /ticker, /price, /news | API trả dữ liệu JSON đúng |
| 11 | Frontend | React: trang chủ, tìm kiếm mã CK, biểu đồ giá cơ bản | Trang tra cứu có biểu đồ |
| 12 | Frontend | Thêm biểu đồ kỹ thuật (Recharts), tab BCTC, tin tức | Giao diện hoàn chỉnh |
| 13 | [Tùy chọn] | RAG: nhúng BCTC + tin vào vector DB, chat cơ bản | Chat hỏi đáp đơn giản |
| 14 | Test & BC | Test end-to-end, fix bug, viết báo cáo đồ án | Báo cáo hoàn chỉnh |
| 15 | Demo | Chuẩn bị slide, demo live, bảo vệ | Slide + demo chạy được |

# 7. Chi tiết thu thập dữ liệu

Đây là chương quan trọng nhất của đồ án về mặt kỹ thuật — nơi đảm bảo 4 tiêu chí lớn / phân tán / đa dạng / có giá trị đều được đáp ứng cụ thể. Chương này trình bày chi tiết từng luồng thu thập, format dữ liệu, công cụ sử dụng và cách xử lý các tình huống đặc biệt.

## 7.1 Luồng 1 — Dữ liệu có cấu trúc: Giá giao dịch (OHLCV)

Đặc điểm: Có cấu trúc hoàn toàn (structured). Mỗi bản ghi là một dòng với các trường cố định: ngày, mã CK, giá mở/cao/thấp/đóng, khối lượng. Dễ đưa vào bảng quan hệ nhất trong 3 luồng.

### 7.1.1 Nguồn dữ liệu

Dự án sử dụng TCBS API làm nguồn chính và SSI API làm nguồn dự phòng. Cả hai đều miễn phí, không cần đăng ký tài khoản developer.

- TCBS API (chính): https://apipubaws.tcbs.com.vn/stock-insight/v1/stock/bars-long-term

- SSI API (dự phòng): https://fc-data.ssi.com.vn/api/v2/stock/stockPrice

- Phạm vi: 50 mã CK vốn hóa lớn (VN30 Index + một số mã ngành đa dạng)

- Lịch sử: tải tối thiểu 3 năm gần nhất (đủ để tính chỉ số kỹ thuật có ý nghĩa)

### 7.1.2 Format dữ liệu nhận về

TCBS trả về JSON với cấu trúc như sau:

{ "data": [ { "tradingDate": "2024-01-15", // Ngày giao dịch "open": 45800, // Giá mở cửa (đồng) "high": 46200, // Giá cao nhất "low": 45500, // Giá thấp nhất "close": 46000, // Giá đóng cửa "volume": 1250000, // Khối lượng khớp lệnh "value": 57500000000 // Giá trị giao dịch (đồng) } ] }

### 7.1.3 Quy trình xử lý

- Gọi API cho từng mã CK, mỗi request lấy tối đa 365 ngày để tránh timeout.

- Kiểm tra và bỏ qua các ngày nghỉ lễ, ngày thị trường đóng cửa (khối lượng = 0).

- Chuẩn hóa giá: chia 1.000 để chuyển từ đơn vị đồng sang nghìn đồng cho nhất quán.

- Tính giá điều chỉnh (adjusted close) khi có sự kiện chia cổ tức hoặc tách cổ phiếu.

- Lưu file Parquet theo partition date=YYYY-MM-DD/ticker.parquet vào Data Lake.

- Nạp vào bảng fact_price trong PostgreSQL bằng COPY command (nhanh hơn INSERT thông thường).

### 7.1.4 Xử lý tình huống đặc biệt

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| API trả về lỗi 429 (too many requests) | Exponential backoff: chờ 2s, 4s, 8s rồi thử lại tối đa 3 lần |
| Dữ liệu thiếu ngày giữa chừng | Ghi log ngày thiếu, điền NaN, không tự suy diễn giá trị |
| Giá trị bất thường (giá âm, khối lượng = 0) | Đánh dấu flag is_suspicious = true, giữ nguyên giá trị gốc |
| TCBS API thay đổi endpoint | Chạy song song SSI API, so sánh kết quả trước khi lưu |

### 7.1.5 Schema bảng fact_price

CREATE TABLE fact_price ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, ticker_id INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_ticker(id), date_id INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_date(id), open NUMERIC(12,2), high NUMERIC(12,2), low NUMERIC(12,2), close NUMERIC(12,2), adj_close NUMERIC(12,2), -- Giá điều chỉnh volume BIGINT, value BIGINT, -- Giá trị giao dịch (nghìn đồng) is_suspicious BOOLEAN DEFAULT FALSE, source_id INTEGER REFERENCES dim_source(id), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- Hypertable TimescaleDB để query time-series nhanh hơn SELECT create_hypertable('fact_price', 'date_id');

## 7.2 Luồng 2 — Dữ liệu phi cấu trúc: Tin tức tài chính

Đặc điểm: Phi cấu trúc hoàn toàn (unstructured). Dữ liệu là văn bản tự do — tiêu đề, nội dung bài viết tiếng Việt. Cần crawl HTML, làm sạch văn bản và xử lý NLP trước khi có thể phân tích.

### 7.2.1 Nguồn dữ liệu

- Nguồn chính: Cafef.vn — mục chứng khoán (cafef.vn/chung-khoan.chn)

- Nguồn phụ: Vietstock.vn, CafeF, Tinnhanhchungkhoan.vn (mở rộng nếu có thời gian)

- Phạm vi: tất cả bài viết có nhắc đến ít nhất một mã CK trong danh sách 50 mã

- Lịch sử: crawl 6 tháng gần nhất khi khởi động, sau đó cập nhật hàng ngày

### 7.2.2 Kiến trúc Scrapy Spider

Spider Scrapy gồm 2 bước: (1) CafefListSpider — thu thập danh sách URL bài viết từ trang danh mục; (2) CafefArticleSpider — crawl nội dung từng bài viết.

# crawl_news.py — CafefArticleSpider class CafefArticleSpider(scrapy.Spider): name = 'cafef_article' custom_settings = { 'DOWNLOAD_DELAY': 1.5, # Chờ 1.5s giữa các request 'RANDOMIZE_DOWNLOAD_DELAY': True, 'USER_AGENT': 'Mozilla/5.0 ...', # Giả lập trình duyệt } def parse_article(self, response): yield { 'url': response.url, 'url_hash': hashlib.md5(response.url.encode()).hexdigest(), 'title': response.css('h1.title::text').get('').strip(), 'summary': response.css('.sapo::text').get('').strip(), 'content': ' '.join(response.css('.detail-content p::text').getall()), 'published_at': response.css('.time::attr(content)').get(), 'tickers_mentioned': self.extract_tickers(response), }

### 7.2.3 Trích xuất mã CK từ nội dung tin

Một bài tin có thể đề cập nhiều mã CK. Cần trích xuất danh sách mã để liên kết với dim_ticker:

- Regex pattern: r'\b([A-Z]{3,4})\b' — khớp với chuỗi 3–4 ký tự viết hoa

- Lọc false positive: giao với tập 50 mã CK đang theo dõi

- Ví dụ: 'Cổ phiếu VNM tăng mạnh trong khi HPG điều chỉnh nhẹ' → ['VNM', 'HPG']

### 7.2.4 Làm sạch văn bản

- Loại bỏ thẻ HTML còn sót, ký tự đặc biệt không phải tiếng Việt.

- Chuẩn hóa Unicode: đưa về dạng NFC để tránh lỗi so sánh chuỗi.

- Loại bỏ quảng cáo, footer, breadcrumb được Scrapy hút nhầm vào content.

- Kiểm tra độ dài: bài dưới 100 từ → đánh dấu is_short = true, không dùng cho NLP.

### 7.2.5 Chống trùng lặp và theo dõi tiến độ

- Mỗi bài được tạo url_hash = MD5(url). Trước khi insert, kiểm tra hash có tồn tại chưa.

- Airflow lưu trạng thái: ngày crawl gần nhất trong bảng etl_watermark.

- Mỗi lần chạy DAG chỉ crawl các bài từ ngày watermark đến hôm nay — không crawl lại toàn bộ.

### 7.2.6 Schema bảng lưu tin tức

CREATE TABLE fact_news_sentiment ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, url_hash CHAR(32) UNIQUE NOT NULL, -- MD5 của URL title TEXT NOT NULL, summary TEXT, content TEXT, published_at TIMESTAMPTZ, source VARCHAR(100), -- 'cafef', 'vietstock'... tickers_mentioned TEXT[], -- Mảng mã CK: {VNM, HPG} sentiment_label VARCHAR(10), -- POSITIVE / NEUTRAL / NEGATIVE sentiment_score NUMERIC(4,3), -- 0.000 đến 1.000 word_count INTEGER, is_short BOOLEAN DEFAULT FALSE, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );

## 7.3 Luồng 3 — Dữ liệu bán cấu trúc: Báo cáo tài chính PDF

Đặc điểm: Bán cấu trúc (semi-structured). PDF có bố cục bảng biểu nhưng không có schema cố định — mỗi doanh nghiệp trình bày khác nhau, cần ánh xạ thủ công một lần sau đó tự động hóa. Đây là luồng khó nhất trong 3 luồng.

### 7.3.1 Nguồn dữ liệu và phạm vi

- Nguồn: trang công bố thông tin HOSE (hsx.vn) và HNX (hnx.vn)

- Loại báo cáo: Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán (quý / năm)

- Phạm vi: 20 doanh nghiệp đại diện đa ngành — ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng, công nghiệp

- Tối thiểu 8 quý gần nhất (2 năm) để tính được tốc độ tăng trưởng có ý nghĩa

### 7.3.2 Cấu trúc điển hình của một BCTC PDF

Một BCTC thường gồm 4 phần chính cần trích xuất:

| Phần báo cáo | Dữ liệu cần trích |
| --- | --- |
| Kết quả kinh doanh (KQKD) | Doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế |
| Cân đối kế toán (CĐKT) | Tổng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu |
| Lưu chuyển tiền tệ (LCTT) | Dòng tiền hoạt động, đầu tư, tài chính |
| Thuyết minh | Số lượng cổ phiếu lưu hành, EPS (tự tính từ lợi nhuận / số CP) |

### 7.3.3 Quy trình trích xuất bằng pdfplumber

- Tải PDF xuống thư mục data-lake/raw/financial/ticker=XXX/.

- Dùng pdfplumber.open(pdf_path) để mở file, duyệt từng trang.

- Gọi page.extract_tables() để nhận danh sách các bảng trên trang đó.

- Xác định bảng mục tiêu bằng từ khóa trong ô đầu tiên (ví dụ: 'Doanh thu' → KQKD).

- Ánh xạ tên dòng → trường dữ liệu chuẩn bằng từ điển mapping (xem mục 7.3.4).

- Chuyển đổi đơn vị: nhiều BCTC dùng 'triệu đồng', một số dùng 'nghìn đồng' — chuẩn hóa về triệu đồng.

- Lưu kết quả vào data-lake/processed/financial/ dạng JSON, sau đó insert vào fact_financial.

# parse_pdf.py — hàm trích KQKD import pdfplumber, json, re KQKD_MAPPING = { # Từ điển ánh xạ tên dòng → field 'doanh thu thuần': 'revenue', 'lợi nhuận gộp': 'gross_profit', 'lợi nhuận sau thuế': 'net_profit', 'lợi nhuận trước thuế':'profit_before_tax', } def extract_income_statement(pdf_path, ticker, quarter, year): result = {'ticker': ticker, 'quarter': quarter, 'year': year} with pdfplumber.open(pdf_path) as pdf: for page in pdf.pages: for table in page.extract_tables(): for row in table: label = str(row[0] or '').lower().strip() for key, field in KQKD_MAPPING.items(): if key in label and row[1]: # Làm sạch số: bỏ dấu chấm ngàn, dấu ngoặc đơn âm val = re.sub(r'[^\d-]', '', str(row[1])) result[field] = int(val) if val else None return result

### 7.3.4 Thách thức và cách giải quyết

| Thách thức | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Tên dòng không nhất quán giữa các DN | Xây dựng từ điển mapping đủ rộng, dùng fuzzy match (fuzz.ratio > 80%) để bắt các biến thể |
| PDF scan (ảnh) không có text layer | Dùng pytesseract OCR với ngôn ngữ Việt để nhận diện ký tự — chậm hơn nhưng hoạt động được |
| Bảng bị gộp cột hoặc vỡ layout | Dùng page.extract_tables(table_settings={...}) điều chỉnh ngưỡng nhận diện cột/dòng |
| Đơn vị tiền tệ không nhất quán | Tìm từ khóa 'Đơn vị: triệu đồng' hoặc 'nghìn đồng' trong header, áp dụng hệ số nhân phù hợp |
| PDF bị mã hóa / có mật khẩu | Bỏ qua và ghi log, ưu tiên DN khác — không xử lý file mã hóa |

### 7.3.5 Schema bảng fact_financial

CREATE TABLE fact_financial ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, ticker_id INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_ticker(id), year SMALLINT NOT NULL, quarter SMALLINT NOT NULL, -- 1, 2, 3, 4 -- Kết quả kinh doanh (triệu đồng) revenue BIGINT, gross_profit BIGINT, profit_before_tax BIGINT, net_profit BIGINT, -- Cân đối kế toán (triệu đồng) total_assets BIGINT, total_liabilities BIGINT, equity BIGINT, -- Chỉ số tính toán (dbt sẽ điền sau) eps NUMERIC(12,2), -- Lợi nhuận / số CP lưu hành roe NUMERIC(6,4), -- Net profit / Equity roa NUMERIC(6,4), -- Net profit / Total assets debt_to_equity NUMERIC(8,4), pdf_source_path TEXT, -- Đường dẫn PDF gốc để kiểm tra parse_status VARCHAR(20) DEFAULT 'success', -- success / partial / failed created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );

## 7.4 Airflow DAG — Điều phối 3 luồng

Ba DAG được thiết kế độc lập để khi một luồng lỗi không ảnh hưởng các luồng khác:

| DAG | Lịch chạy | Các task trong DAG |
| --- | --- | --- |
| dag_price | Hàng ngày 18:30 (sau khi sàn đóng cửa) | fetch_price → validate → save_parquet → load_to_db → run_dbt_price |
| dag_news | Hàng ngày 19:00 | crawl_cafef → clean_text → save_json → load_to_db → run_nlp_sentiment |
| dag_financial | Hàng quý (trigger thủ công hoặc ngày 20 tháng đầu quý) | download_pdf → parse_tables → validate_data → load_to_db → run_dbt_financial |

Lưu ý thực hiện: Mỗi task trong DAG phải idempotent — chạy lại nhiều lần cho cùng một ngày phải cho kết quả như nhau. Dùng INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING để đảm bảo không tạo bản ghi trùng.

## 7.5 NLP Sentiment — Phân tích cảm xúc tin tức

### 7.5.1 Lựa chọn mô hình

| Mô hình | Ưu / Nhược điểm |
| --- | --- |
| VnCoreNLP (rule-based + SVM) | Nhẹ, chạy offline, không cần GPU. Độ chính xác ~70% cho tin tài chính. Phù hợp khi máy yếu. |
| PhoBERT (BERT tiếng Việt) | Chính xác hơn (~80%+), nhưng cần RAM 4 GB+ và chậm hơn đáng kể. Dùng nếu máy đủ mạnh. |
| Gemini API (LLM) | Chính xác cao, không cần GPU, nhưng phụ thuộc internet và free tier có giới hạn rate. |

Khuyến nghị: dùng VnCoreNLP làm baseline, thử PhoBERT nếu có thời gian và máy đủ mạnh.

### 7.5.2 Quy trình phân tích

- Lấy các tin chưa có sentiment_label từ bảng fact_news_sentiment.

- Bỏ qua tin có is_short = true (dưới 100 từ — không đủ ngữ cảnh).

- Chạy mô hình với title + summary (không dùng toàn bộ content để tiết kiệm tài nguyên).

- Lưu kết quả: sentiment_label (POSITIVE/NEUTRAL/NEGATIVE) + sentiment_score (0–1).

- Tính daily_sentiment_ratio theo ngày và mã CK — lưu vào bảng mart_stock_daily để dùng trong dashboard.

### 7.5.3 Đánh giá chất lượng

- Tạo tập test thủ công: gán nhãn 100 tin tức tài chính, chia đều 3 lớp.

- Đo Precision, Recall, F1-score cho từng lớp. Mục tiêu macro-F1 >= 0.70.

- Phân tích lỗi: các tin bị phân loại sai thường là tin trung tính mà mô hình đoán nhầm sang tích cực/tiêu cực.

# 8. dbt Models — Transform & Chỉ số

| Tầng | Model | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| staging | stg_price | Làm sạch OHLCV, cắt null, đổi kiểu, đổi đơn vị |
| staging | stg_news | Chuẩn hóa tin: lowercase, strip HTML còn sót |
| staging | stg_financial | Cắt cột thừa, đổi đơn vị về triệu VND |
| intermediate | int_technical_indicators | Tính MA7/20/50, RSI14, MACD(12,26,9), Bollinger Bands |
| intermediate | int_financial_ratios | Tính PE, PB, ROE, ROA, D/E ratio từ fact_financial |
| mart | mart_stock_daily | Join tất cả: giá + chỉ số kỹ thuật + sentiment theo ngày |
| mart | mart_company_profile | Hồ sơ DN: tóm tắt BCTC + biến động giá 52 tuần |

Lợi ích của dbt: tự động tạo data lineage graph — giảng viên nhìn vào sẽ thấy ngay dữ liệu đi từ đâu đến đâu, được transform qua những bước nào. Đây là điểm cộng lớn khi bảo vệ.

# 9. Giao diện Web (React + FastAPI)

## 9.1 Các trang chính

| Trang | Thành phần | Dữ liệu hiển thị |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ | Thanh tìm kiếm, bảng top mã CK | Giá hiện tại, % thay đổi, khối lượng |
| Chi tiết mã CK | Biểu đồ giá (Recharts), tab BCTC, tin | OHLCV, MA, RSI, MACD, news + sentiment |
| So sánh mã CK | Chọn 2–3 mã, biểu đồ chồng | Giá đã đổi mốc chung (normalize 100) |
| Tổng quan ngành | Thẻ nằm, bar chart | Hiệu suất trung bình theo ngành |
| [Tùy chọn] Chat | Chatbox đơn giản | Hỏi đáp về DN, BCTC, tin tức |

## 9.2 Các REST API endpoint

| Endpoint | Mô tả |
| --- | --- |
| GET /tickers | Danh sách toàn bộ mã CK (có filter theo ngành) |
| GET /ticker/{symbol} | Thông tin cơ bản: tên, ngành, sàn, vốn hóa |
| GET /price/{symbol} | OHLCV + chỉ số kỹ thuật (query param: from, to) |
| GET /financial/{symbol} | Chỉ số tài chính theo quý: EPS, PE, ROE, ROA |
| GET /news/{symbol} | Tin tức liên quan + sentiment score, phân trang |
| GET /news/trending | Top tin đang được nhắc đến nhiều nhất hôm nay |
| [Tùy chọn] POST /chat | Hỏi đáp RAG về doanh nghiệp hoặc thị trường |

# 10. Kiểm thử & Đánh giá chất lượng

## 10.1 Các loại test

| Loại test | Nội dung |
| --- | --- |
| Unit test (pytest) | Chỉ số kỹ thuật: MA, RSI tính đúng so với tài liệu tham khảo (TA-Lib) |
| Data quality (dbt test) | not_null, unique, accepted_values cho tất cả cột khóa |
| Integration test | DAG chạy đủ → dữ liệu được nạp đúng vào Data Warehouse |
| API test (Postman) | Tất cả endpoint trả đúng format & dữ liệu có ý nghĩa |
| NLP accuracy | Sample 100 tin, gán nhãn tay → so kiểm F1-score |

## 10.2 KPI đánh giá dự án

| KPI | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Số mã CK có dữ liệu giá lịch sử | >= 50 mã CK, >= 2 năm dữ liệu |
| BCTC đã parse thành công | >= 20 doanh nghiệp, >= 4 quý mỗi DN |
| Tin tức đã thu thập | >= 5.000 bài từ Cafef |
| Sentiment macro-F1 | >= 0.70 trên tập test tay |
| API response time (p95) | < 500 ms cho phần lớn query |
| Data freshness (giá) | Cập nhật trong vòng 24 giờ sau khi sàn đóng |
| dbt tests pass rate | 100% các test not_null, unique phải pass |

# 11. Quản lý rủi ro

| Rủi ro | Khả năng | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| TCBS API thay đổi hoặc ngừng hoạt động | Trung bình | Dùng thêm SSI API làm backup, lưu raw JSON ngay khi nhận được |
| Cafef chặn IP khi crawl quá nhanh | Cao | Rate limit 1.5s giữa request, rotate User-Agent, crawl nhiều đợt nhỏ |
| PDF BCTC khó parse (bị scan hoặc lạ layout) | Cao | Fallback OCR (pytesseract), ghi log lỗi, nhập thủ công cho DN quan trọng nhất |
| Airflow setup phát sinh lỗi cấu hình | Trung bình | Dùng Docker Compose đóng gói sẵn, có file .env mẫu kèm theo |
| NLP độ chính xác thấp hơn kỳ vọng | Cao | Giới hạn phạm vi: chỉ làm headline sentiment, không dự đoán giá |
| Thiếu thời gian làm tính năng chat RAG | Trung bình | Tính năng này là tùy chọn, bỏ qua để hoàn thiện pipeline trước |

# 12. Kết quả mong đợi khi bảo vệ

Khi demo, có thể trực tiếp:

- Mở web → tìm mã CK (ví dụ: VNM) → thấy biểu đồ giá, MA, RSI đầy đủ.

- Chuyển sang tab BCTC → thấy EPS, ROE qua các quý có số liệu thực từ PDF.

- Chuyển sang tab Tin tức → thấy tin kèm badge cảm xúc (xanh/vàng/đỏ).

- Mở Airflow UI → chỉ vào DAG, giải thích luồng di chuyển dữ liệu.

- Mở dbt docs → chỉ vào lineage graph, giải thích quá trình transform.

Đây là demo có chiều sâu kỹ thuật rõ ràng — rất khó cho ban giám khảo chưa chuẩn bị trước. Bạn vừa thể hiện được Data Engineering (pipeline), Data Modeling (schema + dbt), NLP cơ bản, và Full-stack Web trong một dự án duy nhất.

Blueprint phiên bản 2.0 — được tạo bởi Claude (Anthropic)